软件名称：心声

开发人员及职责：

* 项目调研：冯英杰 万嘉鹏
* 需求分析：杨帆 张艺璇
* 代码编写：冯英杰 万嘉鹏 杨帆 张艺璇 刘世隆 戴涵文
* 软件调试：刘世隆 戴涵文

采用模型：增量模型，计划实现包括量化心理状况测试、长期跟踪心理状态的图表等核心功能，并在此基础上增加功能，例如心理咨询，行为建议等

风险估计：主要风险来自用户对个人隐私的保护心理，若软件面市，应就隐私保护方面与用户签订协议以有效保护用户隐私

盈利方式：主要来自于心理咨询相关的广告费用

开发计划：

第六周 10.22-10.26 软件项目调研，包括市场同类型软件的功能调研，软件市场需求调查，软件功能实现的能力评估，相关数据库调查等

第七周 10.29-11.2 根据软件调研结果，设计软件功能，明确软件定位，对软件的成品有确定期望，同时进一步明确软件实现代码构架、功能模块，对于项目调研尚不清楚之处应与上模块同学沟通，调整结果

第八至十一周：11.5-11.23 进行软件代码编写工作，同时进展部份代码调试工作，同时根据实际情况对软件功能进行调整，以求功能及设计更加合理

第十二周 11.26-11.30 软件调试、交付